Управление проектами в космической сфере

Автор: Федорин Л.Э.

Цель курса – получение и последующее применение студентами ключевых представлений и методологических подходов при осуществлении реализации проектов по созданию космической технике и правил для разработки и выполнения плана управления проектом, охватывающего весь жизненный цикл изделия: определение цели (миссии), проектирование, разработка, производство и эксплуатация космических изделий, включая утилизацию.

Состав курса:

- Основные принципы управления проектами.

- Прединвестиционная фаза проекта. Общая характеристика. Технико-экономическое обоснование проекта.

- Прединвестиционная фаза проекта. Бизнес-план проекта.

- Управление проектами нижнего уровня.

- Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (планирование).

- Приказ об организации работ по доходному проекту.

- Приказ об организации работ по инвестиционному проекту.

- Ценообразование продукции (работ, услуг).

- Договорная деятельность на предприятии.

- Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (отчетность и контроль).

- Управление структурой предприятия.

- Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- SWOT-анализ.

- Система менеджмента качества на предприятии.

- Внешняя отчетность предприятия.

Форма контроля

Вопросы к экзамену по курсу "Управление проектами в космической сфере"

- . Определение проекта в управлении предприятием. Признаки проекта. Примеры проектов в космической отрасли. Примеры проектов в быту.

- Финансовый план предприятия. Товарная программа.

- ПОР ДП. Форма «Перечень кодов работ».

- Стандарты управления проектами.

- 2. Бизнес-план. БДР.

- 3. Использование результатов SWOT-анализа.

- Этапы управления проектом. Краткая характеристика этапов. Возможные циклы повторения этапов (причины, примеры).

- ПОР ИП. График работ.

- Обеспечивающие подразделения. Роль в проекте.

- ПОР ДП. Основные положения в тексте приказа.

- ЕИС. ЭТП.

- Бизнес-план. Cash Flow. Схема.

- Определение цены продукции (работ, услуг) в плановых документах программы и Финансовом плане предприятия.

- Общие подходы к внедрению управления проектами на предприятии.

- Бизнес-план. Cash Flow. Форма.

- Бизнес-план. Состав разделов. Раздел «Коммерческая фаза (фаза эксплуатации)».

- Организация проведения закупок в РФ. Конкурсная документация на закупку (основные сведения).

- Бюджет АУР.

- Этапы управления проектами нижнего уровня. Краткая характеристика этапов. Возможные циклы повторения этапов (причины, примеры).

- Бизнес-план. Состав разделов. Раздел «Инвестиционная фаза».

- Финансовый план предприятия. Бюджет фонда оплаты труда подразделения (схема).

- Этапы управления программой. Краткая характеристика этапов. Возможные циклы повторения этапов (причины, примеры). Особенности выполнения программы в космической отрасли.

- ТЭО. Книга «Эффективность инвестиций». IRR.

- Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- Отчет о завершении ИП. Аспекты, отражаемые в отчете.

- Организация проведения закупок в РФ. Основные нормативные правовые акты РФ.

- Финансовый план предприятия. Планируемые потери.

- . Фазы проекта. Задачи на каждой фазе.

- Матричная структура. Конфликт интересов РП и руководителей подразделений.

- Финансовый план предприятия. Бюджет фонда оплаты труда подразделения (форма).

- Участие предприятия в закупках. Роли участников.

- ПОР ИП. Бюджет инвестиций. Форма «Бюджет инвестиций».

- Штатное расписание.

- ПОР ИП. Основные положения в тексте приказа.

- Бизнес-план. Сводные экономические показатели проекта.

- Руководитель проекта. Роль в проекте.

- Особенности ценообразования в космической отрасли. Условия ценообразования. Основные нормативные документы.

- Финансовый план предприятия. БДР.

- ПОР ИП. График контрактации с поставщиками (подрядчиками).

- Этапы прединвестиционной фазы проекта.

- ТЭО. Книга «Эффективность инвестиций». NCF. Притоки и оттоки.

- Офис проекта. Роль в проекте.

- Заключение контракта с заказчиком. Основные роли участников.

- ПОР ДП. График работ.

- Документы структуры предприятия.

- Функциональная структура.

- Исполнение Финансового плана предприятия. Исполнение Товарной программы. Основные вопросы.

- ПОР ИП. Бюджет инвестиций. Форма «План ввода объектов в эксплуатацию».

- Этапы управления ФХД предприятия. Краткая характеристика этапов. Возможные циклы повторения этапов (причины, примеры).

- ПОР ДП. Бюджет ДП. Форма «БДР».

- Матричная структура.

- Виды конкурентных способов закупки.

- Финансовый план предприятия. Инвестиционная программа.

- ПП РФ № 1465. Методы определения цены.

- Этапы управления ФХД предприятия. Краткая характеристика этапов. Возможные циклы повторения этапов (причины, примеры).

- Выполнение программы путем выполнения проектов нижнего уровня.

- Отчет о завершении ИП. Решение инвестиционного комитета.

- Исполнение договора с соисполнителем (поставщиком, подрядчиком). Основные роли участников.

- Исполнение Финансового плана предприятия. Убытки предприятия, связанные с выплатой заработной платы работникам, не занятым в выполнении проектов (схема).

- Использование профицита бюджета з/пл подразделения.

- Заключение договора с соисполнителем (поставщиком, подрядчиком). Основные роли участников.

- Исполнение Финансового плана предприятия. Исполнение БДР. Основные вопросы.

- SWOT-анализ. Оценка влияния факторов на уровне предприятия.

- Особенности управления проектами нижнего уровня в космической отрасли.

- ТЭО. Книга «Эффективность инвестиций». PP.

- ПОР ИП. Бюджет инвестиций. Форма «Смета затрат».

- Бизнес-план. Состав разделов. Раздел «Риски проекта и анализ чувствительности к рискам».

- ПОР ДП. Бюджет ДП. Форма «БДДС».

- Отчет о завершении ДП. Решение бюджетного комитета.

- Бизнес-план. Состав разделов. Раздел «Инвестиционная фаза».

- Заключение договора с соисполнителем (поставщиком, подрядчиком). Основные этапы предконтрактной работы.

- Отчет о завершении ИП. Организация представления отчета о завершении ИП.

- Исполнение контракта с заказчиком. Основные роли участников.

- ТЭО. Книга «Эффективность инвестиций». Cash Flow.

- ПОР ДП. Мероприятия по повышению эффективности ДП.

- Проведение предприятием закупки. Роли участников.

- Бухгалтерский учет. Основные термины.

- Отчет о завершении ДП. Организация представления отчета о завершении ДП.

- Отчет о завершении ДП. Аспекты, отражаемые в отчете.

- ПОР ДП. Бюджет ДП. Форма «Смета затрат».

- Структурная схема предприятия.

- Требования к сертификации СМК.

- Планирование работ в подразделении (схема).

- ПОР ИП. Бюджет инвестиций. Форма «БДДС».

- ТЭО. Книга «Эффективность инвестиций». Краткая характеристика основных разделов.

- Целеполагание. Виды целей (примеры). Дерево целей. Важность целеполагания (примеры).

- Подбор и обучение персонала.

Литература по курсу:

Основная:

- Управление проектами. Справочник для профессионалов, Под ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро, 2001.

- Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами. 2013.

- What Every Engineer Should Know About Project Management - 2nd Ed.Arnold M. Ruskin and W. Eugene Estes, 1995.

Дополнительная:

- РК-98 КТ. Положение о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) космических комплексов.

- РК-11 КТ. Положение о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) космических комплексов.

- A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 2000 ed., Project Management Institute (PMI), USA

- ECSS-M-00A     Policy and principles

- ECSS-M-10A     Project breakdown structures

- ECSS-M-20A     Project organisation

- ECSS-M-30A     Project phasing and planning

- ECSS-M-40A     Configuration management

- ECSS-M-50A     Information/documentation management

- ECSS-M-60A     Cost and schedule management

- ECSS-M-70A     Integrated logistic support

- Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация  (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 594)

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015.

- ГОСТ РВ 0015-002-2020

- ОСТ 134-1028-2012 с изм. 1 Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий. АО «ЦНИИмаш», 2018.

- Л.Э. Федорин, Ю.М. Логвинова «Регламентация бизнес-процессов как механизм повышения эффективности хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов» Журнал «Экономика космоса» № 1, 2022 год.